CAHIER DES CHARGES

Site web vitrine & présentation de l’écosystème Synkora Group

BuildSync AI • BizPocket • Devis BTP • StudyNK Réseau Social • Lodpam • Futurs projets

Objectif du document Définir clairement le besoin, les pages, les contenus, les fonctionnalités et les livrables du futur site web Synkora Group. Ce document sert de base pour valider le périmètre avant la création du dossier ZIP du site.

| Élément | Information |
| --- | --- |
| Client / marque | Synkora Group |
| Type de projet | Site web vitrine corporate + présentation multi-plateformes |
| Statut | Cahier des charges v0.1 - à compléter / valider |
| Format de livraison visé | Dossier ZIP contenant les fichiers du site : HTML, CSS, JS, images, README |
| Date | Mai 2026 |

# 1. Contexte et positionnement

Synkora Group est une marque ombrelle qui regroupe plusieurs plateformes et projets digitaux. Le groupe ne doit pas être présenté comme une société limitée à l’ingénierie ou au BTP. Son positionnement doit rester large, évolutif et ouvert à de nouvelles activités.

Le site doit montrer que Synkora Group construit un écosystème de solutions dans plusieurs domaines : innovation digitale, intelligence artificielle, business, BTP, réseau social, communauté, apprentissage, services et futurs projets.

Positionnement recommandé Synkora Group : un écosystème digital multi-plateformes pour créer, connecter, partager et développer des solutions utiles.

# 2. Objectifs du site

• Présenter Synkora Group comme un groupe digital moderne, sérieux et ouvert à plusieurs secteurs.

• Mettre en avant les plateformes existantes : BuildSync AI, BizPocket, Devis BTP, StudyNK Réseau Social et Lodpam.

• Expliquer les activités principales du groupe sans limiter l’image au seul domaine de la construction.

• Présenter l’équipe, la vision, les valeurs et les contacts officiels.

• Donner confiance aux partenaires, clients, utilisateurs, investisseurs et futurs collaborateurs.

• Préparer une base claire qui pourra évoluer vers un site plus complet, une landing page par plateforme ou un espace administrable.

# 3. Cibles principales

| Cible | Attente principale | Réponse du site |
| --- | --- | --- |
| Clients / utilisateurs | Comprendre les services et contacter le groupe | Pages claires, plateformes expliquées, contact rapide |
| Partenaires | Identifier les opportunités de collaboration | Vision, écosystème, activités, formulaire de contact |
| Entrepreneurs / professionnels | Trouver des outils utiles | Présentation de BizPocket, Devis BTP, BuildSync AI |
| Étudiants / communauté | Rejoindre ou comprendre StudyNK | Section réseau social, apprentissage, communauté |
| Investisseurs / institutions | Évaluer le sérieux du groupe | Identité corporate, équipe, valeurs, roadmap future |

# 4. Arborescence proposée

Deux approches sont possibles. Pour une première livraison rapide en ZIP, la recommandation est de créer une page unique professionnelle avec des sections. Le site pourra ensuite être transformé en site multipage.

## 4.1 Version rapide recommandée : page unique

| Section | Contenu attendu |
| --- | --- |
| Accueil | Phrase forte, résumé du groupe, boutons vers plateformes et contact |
| Nos plateformes | Cartes pour BuildSync AI, BizPocket, Devis BTP, StudyNK, Lodpam et futurs projets |
| Nos activités | Innovation digitale, IA, business, BTP, réseau social, communauté |
| Notre équipe | Présentation des pôles ou membres clés |
| Vision / valeurs | Créer, connecter, partager, évoluer |
| Contact | Email, téléphone, localisation, formulaire |

## 4.2 Version évolutive : site multipage

| Page | Rôle |
| --- | --- |
| Accueil | Présentation générale de Synkora Group |
| Plateformes | Détail des solutions du groupe |
| Activités | Domaines d’intervention et expertises |
| Équipe | Organisation, fondateurs, pôles et compétences |
| Actualités / Blog | Annonces, nouveautés, articles et communication |
| Contact | Coordonnées et demandes de partenariat |

# 5. Contenus à prévoir

• Logo final Synkora Group en version claire, sombre et icône seule.

• Phrase d’accroche officielle du groupe.

• Description courte et description longue de chaque plateforme.

• Coordonnées officielles : email, téléphone, WhatsApp, adresse ou ville/pays.

• Liens réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, X/Twitter, TikTok ou autres selon besoin.

• Noms, rôles, photos et biographies courtes des membres de l’équipe.

• Mentions légales, politique de confidentialité et conditions d’utilisation si collecte de données.

# 6. Présentation des plateformes

| Plateforme | Positionnement proposé | À compléter / confirmer |
| --- | --- | --- |
| BuildSync AI | Solution IA et digitale pour le BTP, la coordination, la planification et le suivi de projet. | Fonctionnalités exactes, cible, visuels, lien officiel |
| BizPocket | Outils business pour entrepreneurs, indépendants et petites entreprises. | Modules, promesse, lien officiel |
| Devis BTP | Plateforme liée aux devis, estimations, demandes de prix et services du bâtiment. | Parcours utilisateur, zone géographique, modèle économique |
| StudyNK Réseau Social | Réseau social orienté apprentissage, communauté, partage et entraide. | Fonctionnalités sociales, public cible, règles communautaires |
| Lodpam | Projet intégré à l’écosystème Synkora Group. | Description officielle, cible, offre, identité |
| Futurs projets | Ouverture vers d’autres secteurs : marketplace, formation, finance, IA, services, média. | Priorités, calendrier, noms des futurs produits |

# 7. Fonctionnalités attendues

| Fonctionnalité | Priorité | Description |
| --- | --- | --- |
| Site responsive | Haute | Affichage propre sur ordinateur, tablette et mobile |
| Menu clair | Haute | Navigation vers Accueil, Plateformes, Activités, Équipe, Contact |
| Cartes plateformes | Haute | Présentation courte de chaque projet avec possibilité d’ajouter un lien |
| Formulaire de contact | Haute | Nom, email, message. En version statique : ouverture email ou service externe |
| SEO de base | Moyenne | Titre, description, structure H1/H2, textes indexables |
| Réseaux sociaux | Moyenne | Icônes/liens vers profils officiels |
| Blog / actualités | Option | À ajouter en phase 2 si besoin |
| CMS administrable | Option | WordPress, Strapi, Sanity ou autre solution si le contenu doit être modifié souvent |

# 8. Direction artistique

Le design doit rester simple, moderne, premium et facilement lisible. Il doit donner une image technologique, ouverte et professionnelle. Le symbole ne doit pas être uniquement un bâtiment, afin de ne pas réduire Synkora Group au secteur de l’ingénierie.

| Élément | Recommandation |
| --- | --- |
| Style | Simple, corporate, digital, moderne, premium |
| Couleurs | Bleu marine, turquoise, doré, blanc, gris clair |
| Logo | Symbole abstrait autour du S, connexion, synergie ou écosystème |
| Typographie | Sans-serif moderne, lisible, professionnelle |
| Illustrations | Formes géométriques, cartes, points connectés, icônes simples |
| Ton rédactionnel | Clair, ambitieux, accessible, sérieux, orienté solutions |

# 9. Technologies et livraison

Pour la première version demandée en dossier ZIP, une solution statique est adaptée : HTML, CSS, JavaScript et images. Elle peut être ouverte localement ou hébergée rapidement. Pour une version plus avancée, un framework ou un CMS pourra être prévu.

| Option | Avantages | Limites |
| --- | --- | --- |
| HTML/CSS/JS statique | Rapide, léger, simple à livrer en ZIP, facile à héberger | Pas de back-office natif |
| WordPress | Administrable, blog facile, nombreux plugins | Maintenance, sécurité, hébergement adapté |
| Next.js / React | Très moderne, performant, évolutif | Besoin d’un environnement de développement |
| Webflow / Framer | Design rapide, rendu premium | Abonnement, dépendance à la plateforme |

Livrable ZIP attendu Le ZIP doit contenir un dossier propre avec index.html, assets/css/styles.css, assets/js/main.js, assets/img, favicon, logo et README.md avec les consignes de modification.

# 10. Planning indicatif

| Étape | Durée indicative | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Validation du cahier des charges | 0,5 à 1 jour | Périmètre confirmé, contenus manquants listés |
| Maquette / direction visuelle | 1 à 2 jours | Page d’accueil et style validés |
| Intégration du site | 1 à 3 jours | Version HTML/CSS/JS fonctionnelle |
| Ajout des contenus | 0,5 à 2 jours | Textes, contacts, plateformes et équipe intégrés |
| Tests et corrections | 0,5 à 1 jour | Version responsive et propre |
| Livraison ZIP | 0,5 jour | Dossier final compressé et prêt à envoyer/héberger |

# 11. Critères de validation

• Le site présente Synkora Group comme un groupe multi-plateformes et non comme une structure uniquement BTP.

• Les sections Plateformes, Activités, Équipe et Contact sont visibles et compréhensibles.

• Le design est simple, moderne et cohérent avec le logo.

• Le site fonctionne sur mobile, tablette et ordinateur.

• Le ZIP contient tous les fichiers nécessaires sans dépendance externe obligatoire.

• Les coordonnées et textes définitifs sont vérifiés avant publication.

# 12. Sécurité, confidentialité et conformité

• Ne pas publier de données personnelles sans accord des personnes concernées.

• Ajouter une politique de confidentialité si le site collecte des formulaires, cookies ou statistiques.

• Utiliser HTTPS dès la mise en ligne.

• Protéger l’adresse email contre le spam si possible.

• Prévoir une sauvegarde des fichiers sources et du ZIP livré.

# 13. Informations à fournir par Synkora Group

| Information | Statut |
| --- | --- |
| Email officiel de contact | À fournir |
| Téléphone / WhatsApp | À fournir |
| Ville, pays ou adresse professionnelle | À fournir |
| Liens réseaux sociaux | À fournir |
| Logo final validé | À confirmer |
| Descriptions finales des plateformes | À compléter |
| Noms, rôles et photos de l’équipe | À fournir |
| Nom de domaine souhaité | À confirmer |
| Hébergement souhaité | À confirmer |

# 14. Recommandation de première version

Pour démarrer rapidement, il est recommandé de créer une version v0.1 sous forme de page unique, livrée en ZIP. Cette version permet de valider l’image du groupe, les textes, les plateformes et les contacts avant d’investir dans une version plus avancée.

Version v0.1 conseillée Une landing page premium avec sections Accueil, Plateformes, Activités, Équipe, Vision et Contact. Le site doit être prêt à être ouvert localement et facile à héberger.

# 15. Évolutions possibles après la version ZIP

• Créer une page dédiée pour chaque plateforme.

• Ajouter un blog ou une section actualités.

• Ajouter un back-office pour modifier les contenus.

• Connecter le formulaire à une adresse email, un CRM ou une base de données.

• Créer des comptes utilisateurs pour StudyNK ou d’autres plateformes si le projet évolue vers une application.

• Ajouter multilingue français/anglais.

• Optimiser le référencement naturel et lancer une stratégie de contenu.

Fin du cahier des charges - Version de travail v0.1